- WZÓR-

UMOWA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NR  …………..

zawarta w dniu …………………………..r. w Urzędzie Gminy Gorzyce

pomiędzy:

Gminą Gorzyce z siedzibą w Gorzycach (44-350) przy ul. Kościelnej 15, NIP 647-18-13-220, REGON 276258724, zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

…………………………………………………...

a

…………………………………………………………………...NIP : ……………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

Wykonawca został wyłoniony w  trybie zapytania cenowego dla poniższych inwestycji:

Budowa odwodnienia odnogi drogi ulicy Raciborskiej w sołectwie Rogów.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej

dla : Budowa odwodnienia odnogi drogi ulicy Raciborskiej w sołectwie Rogów.

§ 2

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja techniczna oraz Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- termin przekazania terenu budowy – do 14 dni od daty podpisania umowy

- termin zakończenia robót – 15.07.2016 r

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w § 3. Przekazanie nastąpi na

mocy protokołu przekazania terenu budowy.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w terminie do - 14 dni od daty podpisania umowy 
1 egzemplarz dokumentacji technicznej określający przedmiot umowy.

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektorów nadzoru, który działają w jego imieniu 
i powiadomi o tym Wykonawcę.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …………………………………………………..

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wytyczenia (ustalenia pozycji) elementów przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją.

§ 8

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy niezbędne do wykonania robót media.

- Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie robót, wykorzystywanych przez własne służby.

§ 9

Wszelkie maszyny i urządzenia niezbędne do zamontowania (wbudowania) elementów przedmiotu umowy dostarczy Wykonawca.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa bhp i p.poż. na terenie robót.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze i usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane i innych uprawnionych organów kontrolnych oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych stosownymi przepisami.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Gospodarzem na terenie budowy jest Wykonawca, który odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania Zamawiającemu.

§ 11

- Materiały i urządzenia, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz spełniającym wymagania projektu.

- Na każde żądanie Zamawiającego, w imieniu którego działa Inspektor Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy  i przedłużenia terminu wykonania robót w niżej wymienionych przypadkach

a) jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które w sposób obiektywny uniemożliwiają terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

b) z powodów niezawinionych przez wykonawcę, pod warunkiem, że wykonawca pisemnie wykaże obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów;

c) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

d) w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio 
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;

e) wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót;

f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

g) zmiana terminu zakończenia umowy na skutek braków, lub błędów w dokumentacji projektowej, które to powodują konieczność wstrzymania czasowego realizacji robót.

h) koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej, konieczności wprowadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii,

i) kolizji z infrastrukturą podziemną, której nie ujęto w dokumentacji technicznej ,

j) konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy,

k) zmiana stawki podatku od towarów i usług,

l) możliwości wprowadzenia zmiany korzystnej dla Zamawiającego.

- Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Warunki dokonywania zmian:

a) zmiana może być inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego a strona wnioskująca

zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania postawy prawnej i umownej,

b)zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,

c) zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

d) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności

e) zmiana musi być dokonywana jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy.

§ 12

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami ………………………..

- Wykonawca może zlecić część robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi, tj. podwykonawcy, zgodnie ze złożoną w toku postępowania przetargowego ofertą, z określeniem należnego za te roboty podwykonawcy wynagrodzenia.

- Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

- Zamawiający może w ciągu 14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub do zgłoszenia sprzeciwu do umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian;

- Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian 
z zastrzeżeniem pkt 5.8. rozdziału XIV SIWZ;

- Kopię umowy o podwykonawstwo których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku realizacji robót (lub ich części) za pomocą podwykonawców, warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w dalszej części umowy jest wykazanie Zamawiającemu, że Wykonawca uiścił na rzecz podwykonawcy należne mu wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty. Ponadto Wykonawca dołączy protokół wykonanych robót, podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i podwykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawcami na tych samych zasadach co umowy z podwykonawcami.

- Kopię umowy o podwykonawstwo może poświadczyć za zgodność z oryginałem Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za podwykonawców, dostawców i osoby trzecie, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy, jak za działania i zaniechania własne.

§ 13

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia - jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy strony ustalają w wysokości: ………………….(brutto) w tym: podatek VAT w wysokości 23 %.

- Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym nie będą waloryzowane w okresie trwania umowy.

4.  R e a l i z a c j a    p ł  a t n o ś c i:

a)	Faktury należy adresować: Gmina Gorzyce, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce, NIP 647-18-13-220,

b) Strony postanawiają, że roboty można rozliczać fakturami przejściowymi (częściowymi) po wykonaniu minimum 30 %, robót do wysokości 80 % ogólnej wartości kosztorysowej, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wykonania robót fakturowanych na poszczególnych zadaniach.

c)	Płatności będą dokonywane na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

5. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych przysługują odsetki ustawowe.

6. Zamawiający dokona zapłaty faktur przejściowych i końcowej, do 30 dni licząc od daty  ich doręczenia wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez  Inspektora Nadzoru.

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 14

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- zapewnienia specjalistycznego kierownictwa,

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie do dni 7 od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania wraz z przedłożeniem kosztorysu ofertowego.

- informowania Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego lub inspektora nadzoru  to zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 15

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w § 13 ust 2 za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia.

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w § 13 ust 2 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lecz nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 13 ust 2.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz uniemożliwienie

rozpoczęcia budowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w § 13 ust 2 za każdy

dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn całkowicie zależnych od Zamawiającego – w wysokości

10 % wynagrodzenia określonego w § 13 ust 2.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie do siedziby Zamawiającego po zaakceptowaniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru wpisem 
w dzienniku budowy;

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty wpływu pisma o gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym terminie inspektora nadzoru i Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego 
w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 17

- Termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi ………………………... Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad spowodowanych wadą materiału lub wadliwym wykonaniem robót Wykonawca zostanie o tym fakcie powiadomiony pisemnie.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie niedotrzymania tego terminu Zamawiający usunie sam lub przez osoby trzecie wady na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.

§ 18

1. Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy a których zakres nie przekracza 50 % wartości uprzedniego zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie udzielone przez Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz tej samej wysokości składników cenotwórczych - jak 
w kosztorysie ofertowym, ceny materiałów i sprzętu nie występujące w kosztorysie ofertowym – wg cen rynkowych jednak nie wyższe niż wg publikacji, Sekocenbud za ostatni kwartał poprzedzający wykonanie tych robót.

2. Decyzję o ewentualnym wykonaniu robót dodatkowych i/lub zamiennych podejmuje Zamawiający. Inspektorzy nadzoru Inwestorskiego nie są uprawnieni i umocowani do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiającego w powyższym zakresie.

3. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót dodatkowych stanowić będzie podstawę do zawarcia nowej umowy.

4. Roboty dodatkowe nie ujęte w „Protokole konieczności” nie podlegają zapłacie.

§ 19

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

-Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie 
i upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do rozpoczęcia lub kontynuacji robót,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny i zawierać uzasadnienie. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca na swój koszt zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty prawidłowo wykonane, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 20

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia 
w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sadową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi. W razie wątpliwości dotyczących przedmiotu umowy strony za rozstrzygające uznają postanowienia wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także oferty Wykonawcy, które to dokumenty stały się podstawą prawną i faktyczną do zawarcia niniejszej umowy

§ 22

Integralną częścią umowy jest dokumentacja techniczna i oferta wykonawcy robót.

§ 23

Umowę niniejszą sporządza się w 4 egzemplarzach, w tym 3 dla Zamawiającego.

Zamawiający:                                         			    Wykonawca: