Opis do zrealizowanie zamówienia realizacji inwestycji pn.:
„Rozbudowa kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym w Rogowie przy ul. Parkowej” ( pochylnia)

Rozbudowa cmentarza w ramach inwestycji pn.:” Rozbudowa kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym w Rogowie- obejmuje :
a) wykonanie pochylni
b) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
c) pozostały zakres zgodnie z przedmiarem robót
2) Pochylnie
- nawierzchnia z kostki betonowej o kształcie prostokąta 10x20 cm, gr. 6cm, na podsypce piaskowej,
- obrzeża : ściany murowane z bloczków betonowych gr.25 cm na fundamencie żelbetowym ,
- balustrada: ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym
3) Wykonawca zapewnia pełną obsługę geodezyjną ( wytyczenie w terenie przed przystąpieniem do realizacji robót) i zobowiązany jest m. in. do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego zadania oraz do przedłożenia tej dokumentacji Zamawiającemu w formie pisemnej w 3-ch egzemplarzach zgodnie Prawem geodezyjnym i kartograficznym.
4) Wykonawca zapewni osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz nadzór techniczny nad pracownikami również w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynację działań ewentualnych podwykonawców.
5) Roboty będą nadzorowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego działającego z ramienia Zamawiającego.
6) Formą przyjętego wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
8) Zamawiający wymaga od Wykonawców dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego.
9) Jeżeli w trakcie opracowywania oferty, Wykonawca stwierdzi brak zestawienia pewnych robót, to w ramach zapytań należy to wyjaśnić z Zamawiającym.
10) Jeżeli Wykonawca nie zgłosi braku zestawienia robót to Zamawiający uważa, że wszystkie roboty zostały zestawione w przedmiarach i wycenione w poszczególnych pozycjach (cenie oferty).
11) Zapłata należności za wykonane roboty budowlane nastąpi po bezusterkowym odbiorze końcowym poszczególnych zadań przez komisję odbioru w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury do Urzędu Gminy.
Przewiduje się również fakturowanie częściowe po wykonaniu minimum 30 % zakresu robót , jednak nie więcej niż do 90 % wartości robót.
12) Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła min. 3 lata.
13) Bieg terminu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zostanie rozpoczęty od dnia bezusterkowego protokolarnego końcowego odbioru robót.

Uwagi:
Zamawiający dysponuje:- dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Starostę Wodzisławskiego

W ofercie:
-Ceny jednostkowe za daną pozycję należy podać z narzutami bez podatku VAT.
 Po wyliczeniu wartości kosztorysowej (netto) należy obliczyć VAT i dodać do ceny netto. W całkowitej cenie ofertowej (brutto), będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, wg stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.
Wynagrodzenie, powinno zawierać również następujące koszty: inflacji, ubezpieczenia, dojazdu, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, zabezpieczenia placu budowy , zabezpieczenia terenu budowy w trakcie wykonywania robót wykonania odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier ochronnych, oraz pełną obsługę geodezyjną i wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego

-Zaleca się aby Wykonawca powinien przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz uzyskać wszelkie informacje, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

-Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie uszkodzenia i zniszczenia powstałe w związku z prowadzonymi robotami i zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.

-Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w opracowaniu. Oznaczenia wyrobów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia użyte w opracowaniu i przedmiarze robót należy traktować jako “zalecane”, proponowane przez projektanta.

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZAKOŃCZENIA NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU ŻADNEJ Z OFERT.